프로젝트 개요서

팀명 GenMark AI    |    기업/멘토  큐비언트위드 · 정창성

1. 프로젝트 정보

| 참여 프로젝트 정보 | 구분 | 세부내용 |
| --- | --- | --- |
|  | 프로젝트 주제 | 이미지 생성형 AI(FLUX.2 [klein] 4B)와 KIPRIS 상표 데이터를 결합한 뷰티 브랜드 CI·BI 자동 생성 및 로고 이미지 상표 유사도 분석 서비스 |
|  | 개발 목표 | 극초기 뷰티 창업자가 저비용으로 CI·BI를 확보하고, 로고를 확정하기 전에 기존 등록 상표와의 시각적 충돌 가능성을 사전에 확인할 수 있도록 지원한다. 브랜드 확정 후 로고·패키지·홍보물을 전면 교체하는 재작업 비용을 예방하는 것이 목표다. |
|  | 예상 수행 기간 | 총 6주 |
|  | 수행 내용 | ① 요구사항 정의, DB(MariaDB) 설계, CI·BI 분기 입력 폼 설계 ② KIPRIS Plus 벌크 데이터 수집 및 전처리 ③ FLUX.2 [klein] 4B 기반 로고 시안 생성 + 오픈 라이선스 폰트 레이어 합성 ④ DINOv2 임베딩 DB 구축 및 FAISS 이미지 유사도 검색 파이프라인 구현 ⑤ 유사도 점수·위험도 산출 및 결과 화면, 재생성 피드백 루프 ⑥ 브랜드킷(명함·제품 썸네일) 생성, 관리자 대시보드 ⑦ 통합 테스트 및 NCP 배포 |
|  | 사용 기술 | Front-End React / TypeScript / HTML5 / CSS3 Back-End Java 17 / Spring Boot / Spring Security / JPA / JWT Database MariaDB AI 서버 Python / FastAPI 로고 생성 FLUX.2 [klein] 4B (Apache 2.0, NVIDIA Build API 경유) 이미지 유사도 DINOv2 (facebook/dinov2-base, 768차원) + FAISS 설명 생성 Gemini API (멀티모달) 데이터 KIPRIS Plus 벌크 데이터 / Open API |
|  | 개발 환경 | IDE VS Code, IntelliJ IDEA 형상관리 Git / GitHub (develop 브랜치 기반 PR 워크플로) 컨테이너 Docker, Docker Compose 클라우드 네이버 클라우드 플랫폼(NCP) VPC 협업 도구 Notion, 카카오톡 |
| 시스템 아키텍처 & 서비스 흐름도 |  | [서비스 흐름] ① 사용자가 CI·BI 정보 입력 (브랜드명, 업종, 스타일, 톤앤매너, 색상) ② Spring Boot → AI 서버(FastAPI) 로고 생성 요청 ③ FLUX.2 klein 4B로 심볼 생성 → 브랜드명 폰트 레이어 합성 → 시안 4종 반환 ④ 사용자가 시안 선택 → 유사도 분석 요청 ⑤ DINOv2 임베딩 추출 → FAISS 검색 → 상위 3건 + 유사도 점수·위험도 산출 ⑥ 결과를 MariaDB에 저장하고 프론트에 전달 ⑦ 위험도가 높으면 수정·재생성으로 되돌아가는 피드백 루프 ⑧ 확정된 로고로 브랜드킷(명함·제품 썸네일) 생성 [시스템 구성] React (Web) ↔ Spring Boot (API·인증·DB) ↔ FastAPI (AI 서버) ↓ ↓ MariaDB FAISS 인덱스 / 외부 AI API ※ 아키텍처 다이어그램 이미지 삽입 위치 |

| 예상 결과물 | Web | App | 모델 | 시제품 | API |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ■ | □ | ■ | □ | ■ |

2. 필요 기반지식 및 활용 데이터

| 필요 기반지식 | 프로젝트 진행 전 미리 알아두면 좋은 기반 지식에 관한 내용입니다. |  |
| --- | --- | --- |
|  | · 이미지 임베딩과 벡터 유사도 검색 — DINOv2, FAISS, 코사인 유사도의 개념 · 이미지 생성형 AI의 동작 원리와 프롬프트 설계 방법 · 상표 제도 기초 — 상품류·유사군 코드 체계, 상표 구분(도형복합·문자상표 등), 도형상표의 외관 유사 판단 기준 (특허법원 2020허3720) · KIPRIS Plus 벌크 데이터 구조 — TB_KT10(마스터), TB_KT11(비엔나), TB_KT15(지정상품) · REST API 설계와 Spring Boot ↔ FastAPI 서버 간 연동 · Docker 컨테이너 구성 및 클라우드 배포 |  |
| 활용 데이터 | 프로젝트 진행 시 활용할 데이터에 관한 내용입니다. |  |
|  | 수집할 데이터 | KIPRIS Plus 벌크 데이터(선택형) — 3류(화장품) 도형복합 등록상표 · 상표 도면 이미지 8,517장 (JPG / PNG) · 서지 텍스트 9종 — TB_KT10, TB_KT11, TB_KT15 등 · 전처리 후 최종 7,423건을 임베딩 DB로 구축 · 사용자 입력 데이터 — CI·BI 설문, 선택 로고, 만족도 |
|  | 기업에서 제공해주는 데이터 | 별도 제공 데이터 없음. 기업(큐비언트위드)은 주제 제시와 멘토링을 지원하며, 데이터는 팀에서 KIPRIS Plus를 통해 직접 수집한다. |
|  | 관련 URL | KIPRIS Plus (벌크 데이터·Open API) https://plus.kipris.or.kr KIPRIS 특허정보넷 (상표 검색) http://www.kipris.or.kr FLUX.2 [klein] 4B https://huggingface.co/black-forest-labs/FLUX.2-klein-4B DINOv2 https://huggingface.co/facebook/dinov2-base |